Администрация Варнавинского муниципального округа Нижегородской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2026 г.				                                                №  285

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса и социальной сферы к осеннее-зимнему периоду 2026-2027 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», распоряжением Правительства Нижегородской области от 3 июня 2016 года №773-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду» и в целях своевременной подготовки и обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Варнавинского  муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов администрация Варнавинского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по обеспечению безаварийной работы ЖКХ и социально-культурного назначения, по организации и контролю за подготовкой объектов жилищного фонда и социальной сферы, инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.(Приложение 1);

2. Утвердить прилагаемый план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов (Приложение 2).

3. Управлению капитального строительства и коммунального хозяйства администрации Варнавинского муниципального округа Нижегородской области (Васин О.Ю.):

3.1.Осуществлять контроль за своевременным выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса и социальной сферы Варнавинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

3.2.Провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением плана-графика ремонтно-восстановительных работ. Представить указанный план-график в ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» до 3 июня 2026 года.

3.3.Обеспечить выполнение запланированных объемов работ по капитальному и текущему ремонтам объектов коммунальной инфраструктуры до 1 октября 2026 года. Представить в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области отчет о выполнении работ в срок до 15 октября текущего года.

3.4. Представлять еженедельно (по средам) в ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период, начиная с июня 2026 года по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года №7.

3.5.Принять меры по созданию нормативных запасов топлива в котельных в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года №377.

3.6.В пределах своей компетенции принять меры к выполнению собственниками объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно- энергетического комплекса, социальной сферы предписаний органов государственного пожарного надзора.

3.7.Организовать проведение тренировок с личным составом теплоснабжающих организаций по ликвидации аварийных ситуаций (не менее двух) и в срок до 1 октября 2026 года представить акты проведенных тренировок в ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области».

3.8.Обеспечить контроль за ходом подготовки РСО, имеющих на балансе жилищный фонд, объекты энергоснабжения и объекты социальной сферы, к работе в осеннее-зимний период 2026-2027 годов.

3.9.Обеспечить своевременное информирование министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области о наличии актов и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов (по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, с 1 июля по 2 ноября 2026 года).

3.10.Осуществить подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему сезону в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.

3.11.Обеспечить контроль за своевременным выполнением работ по ремонту, проверке и прочистке дымоходов и вентканалов многоквартирных и жилых домов, общественных и административных зданий, заменой неисправных отопительных котлов в жилищном фонде, закрытием тепловых контуров зданий и сооружений, промывкой и опрессовкой систем теплоснабжения домов, ревизией отопления в подъездах многоквартирных домов.

3.12.В ходе подготовки котельных к отопительному сезону совместно с собственниками, организациями жилищно-коммунального хозяйства и представителями контрольных органов выполнить комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности отопительных котельных.

3.13.Организовать обучение кочегаров (истопников и иных соответствующих специалистов) по программе пожарно-технического минимума.

3.14.В целях обеспечения готовности к отопительному периоду Варнавинского муниципального округа:

3.14.1.Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащимся в приложении № 2 к приказу.

3.14.2.Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 8.1, 8.2 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

3.15.Предоставлять в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области скан-копии актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, составленных комиссией, созданной Волжско-Окским управлением Ростехнадзора, и скан-копии паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду, выданных Волжско-Окским управлением Ростехнадзора, в срок не позднее 5 дней со дня составления (выдачи) акта (паспорта).

3.16.Обратить особое внимание на комплекс мероприятий по созданию необходимых запасов топлива на котельных  и необходимого расчётного аварийного запаса материально-технических ресурсов для локализации аварийных ситуаций.

3.17.Представлять, начиная с августа 2026 года (1 и 15 числа каждого месяца) в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области уточненную информацию о потребности в топливе на отопительный период 2026-2027 годов, а также об имеющихся объемах запасов топлива.

3.18.Представлять ежедневно (со дня начала отопительного периода) в ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» сведения по пуску тепла на объекты жилищного фонда и социальной сферы с централизованным отоплением.

4.Управлению финансов администрации Варнавинского муниципального округа (Серебрякова Н.В.) предусмотреть в бюджете Варнавинского муниципального округа на текущий год средства для оплаты энергоресурсов в соответствии с установленными лимитами и заключенными муниципальными контрактами для организаций, финансируемых за счет средств бюджета Варнавинского муниципального округа, средства для проведения капитального ремонта муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства.

5.Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Варнавинского муниципального округа    (Ширяева Л.М.) провести необходимую работу по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты.

Рекомендовать:

7.Руководителям МУП «Варнавинкоммунсервис» (Трубилов Д.А..), МУП «Северное ЖКХ» (Жемчугов А.Н.), МУП «Теплоснабжение»   (Барабаш А.В.), управления образования администрации Варнавинского  муниципального округа (Малинова Е.А.) и подведомственных учреждений, управления культуры, спорта и социальной политики администрации Варнавинского муниципального округа (Беседина О.А.) и подведомственных учреждений, ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Варнавинского муниципального округа» (Копылова И.В.) и подведомственных учреждений, ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ» (Быстрова Л.А.):

7.1.Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду.

7.2.Обеспечить выполнение требований, установленных пунктами 9 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных требований.

7.3.В срок до 15 июля 2026 года обеспечить формирование минимального перечня аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и устранения аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

7.3.1.В срок до 15 сентября 2026 года создать запас материально-технических ресурсов для предупреждения и устранения аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

8.Руководителям МУП «Варнавинкоммунсервис» (Трубилов Д.А..), МУП «Северное ЖКХ» (Жемчугов А.Н.), МУП «Теплоснабжение»   (Барабаш А.В.), обеспечить выполнение запланированных объёмов работ по капитальному и текущему ремонтам объектов коммунальной инфраструктуры до 1 октября 2026 года. Представлять ежемесячно в управление капитального строительства и коммунального хозяйства администрации Варнавинского муниципального округа отчет о выполнении работ в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным.

9.Руководителям ресурсоснабжающих организаций

9.1.На случай аварийных отключений отопления в многоквартирных домах обеспечить наличие аварийных мобильных дизель-генераторов для обеспечения энергоснабжения аварийного объекта.

9.2.Предоставлять в управление капитального строительства и коммунального хозяйства администрации Варнавинского  муниципального округа акты о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов ежегодно не позднее 15 сентября 2026 года.

9.3.Осуществлять контроль за своевременной поверкой либо заменой общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах.

9.4.Осуществлять контроль над своевременным проведением работ по ремонту внутридомовых сетей теплоснабжения (в том числе радиаторов отопления), проводимых собственниками помещений в многоквартирных домах.

9.5.Провести пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы с учетом завершения всех работ к 15 сентября текущего года и в срок до 1 октября 2026 года представить в управление капитального строительства и коммунального хозяйства администрации Варнавинского  муниципального округа реестры актов проведения пробных топок.

9.6.Представлять ежедневно (со дня начала отопительного периода) в управление КС и КХ администрации Варнавинского муниципального округа сведения по пуску тепла на объекты жилищного фонда и социальной сферы с централизованным отоплением.

9.7.Обеспечить к началу отопительного периода 2026-2027 годов:

9..7.1.Погашение задолженности по оплате за энергоресурсы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, договорами, соглашениями и утвержденными графиками.

9.7.2.Заключение договоров и муниципальных контрактов на поставку всех видов топлива в полном объёме от существующей потребности на отопительный сезон.

9.8.Обеспечить проведение не менее двух противоаварийных тренировок с личным составом в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от котельной после полного прекращения подачи тепловой энергии потребителям: 1 тренировка – период с 01.01.2026 по 30.06.2026, 2 тренировка – период с 01.07.2026 по 12.08.2026. Акты проведённых тренировок предоставить в управление капитального строительства и коммунального хозяйства администрации Варнавинского  муниципального округа в срок до 12 августа 2026 года.

10.Рекомендовать организациям независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы, имеющим в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы и топливно-энергетического комплекса, инженерной инфраструктуры, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов руководствоваться Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

11.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, Варнавинского муниципального округа.

Врип Главы местного самоуправления                               		А.А.Киселев

Приложение 1

к постановлению администрации

Варнавинского муниципального округа

Нижегородской области

от  14.05.2026г. №  285

С О С Т А В

комиссии по организации выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

Председатель комиссии:

  - Воронов А.А. – заместитель главы администрации округа;

Заместитель председателя комиссии:

  - Васин О.Ю. – начальник управления капитального строительства и коммунального хозяйства администрации округа;

Секретарь комиссии:

  - Закожурникова И.А. – консультант сектора ЖКХ управления капитального строительства и коммунального хозяйства администрации округа;

Члены комиссии:

  - Малинова Е.А. – начальник управления образования администрации округа;

  - Герасимова Т.В. –  начальник управления экономики и промышленного развития администрации округа;

  - Беседина О.А. – начальник управления культуры, спорта и социальной политики администрации округа;

  - Быстрова Л.А. –  и.о. главного врача ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ» (по согласованию);

  - Копылова И.В. –  директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Варнавинского округа» (по согласованию);

  - Серебрякова Н.В. – начальник финансового управления администрации округа.

  - Возова М.В. – начальник управления по работе с территориями (по согласованию);

  - начальник   Богородского  территориального отдела (по согласованию);

  - Иванова Т.В.  –  заведующий Шудского территориального сектора (по согласованию);

  - Нефедова Н.А. – и.о.начальника Восходовского территориального отдела (по согласованию);

  - Гайчук Н.С. – начальник  Михаленинского территориального отдела (по согласованию);

- Шишина В.В. начальник  Северного  территориального отдела (по согласованию).

Приложение 2

к постановлению администрации

Варнавинского муниципального округа

Нижегородской области

от 14.05.2026г. №  285

ПЛАН ПОДГОТОВКИ

объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Варнавинского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

| № п/п | Наименование работ | Ответственные за выполнение | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии | Заместитель главы администрации, начальник управления КС и КХ, руководители структурных подразделений администрации Варнавинского муниципального округа и подведомственных учреждений, теплоснабжающий организаций и потребителей тепловой энергии | до 15.04.2026 до 30.04.2026 до 15.05.2026 |  |
| 2 | Обеспечить выполнение требований, установленных пунктами 8 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» | Заместитель главы администрации, начальник управления КС и КХ, руководители структурных подразделений администрации Варнавинского муниципального округа и подведомственных учреждений, теплоснабжающий организаций и потребителей тепловой энергии | весь период |  |
| 3 | Обеспечить представление в управление КС и КХ администрации Варнавинского муниципального округа информации о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду | Руководители жилищно-коммунальных служб (по согласованию), начальник управления образования администрации Варнавинского муниципального округа и управления культуры, спорта и социальной политики администрации Варнавинского муниципального округа | еженедельно по пятницам |  |
| 4 | Организовать проведение не менее двух тренировок с личным составом организаций жилищно-коммунального хозяйства по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оформить акты проведённых тренировок | Заместитель главы администрации, начальник управления КС и КХ, заместитель начальника управления КС и КХ, администрации Варнавинского муниципального округа, руководители жилищно-коммунальных служб (по согласованию) | 1 тренировка – до 30.06.2026 2 тренировка – до 12.08.2026 |  |
| 5 | Обеспечить формирование минимального перечня аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и устранения аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2026-2027 годов; Создать запас материально-технических ресурсов для предупреждения и устранения аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2026-2027 годов | Заместитель главы администрации, начальник управления КС и КХ, руководители жилищно-коммунальных служб (по согласованию), управления образования администрации Варнавинского муниципального округа и управления культуры, спорта и социальной политики администрации Варнавинского муниципального округа | до 15.07.2026 до 15.09.2026 |  |
| 6 | Создать комиссию по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности | Начальник управления КС и КХ, заместитель начальника управления КС и КХ, администрации Варнавинского муниципального округа | до 15.08.2026 |  |
| 7 | Уведомить проверяемых лиц о сроках проведения оценки готовности посредством размещения информации на официальном сайте администрации Варнавинского муниципального округа в сети «Интернет» | Начальник управления КС и КХ, заместитель начальника управления КС и КХ, администрации Варнавинского муниципального округа | не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности |  |
| 8 | Обеспечить заключение договоров и муниципальных контрактов на поставку всех видов топлива в полном объёме от существующей потребности на отопительный сезон; Создать запас топлива: твердые виды топлива - 45 дневный запас; жидкие виды топлива - 30 дневный запас. | Управление КС и КХ, управление образования администрации Варнавинского муниципального округа и управление культуры, спорта и социальной политики администрации Варнавинского муниципального округа, руководители коммунальных служб (по согласованию) | до 15.09.2026 |  |
| 9 | Обеспечить контроль за своевременным выполнением работ по ремонту, проверке и прочистке дымоходов и вентканалов многоквартирных и жилых домов, общественных и административных зданий. Представить акты о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов. | Заместитель главы администрации, начальник управления КС и КХ, управление по работе с территориями администрации Варнавинского муниципального округа | весь период до 15.09.2026 |  |
| 10 | Завершить работы по паспортизации многоквартирных жилых домов | Заместитель главы администрации, начальник управления КС и КХ, управление по работе с территориями администрации Варнавинского муниципального округа | до 15.09.2026 |  |
| 11 | Провести пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы с учетом завершения всех работ к 15 сентября 2026 года. Оформить акты готовности по каждому котлу, акты состояния механизмов, инженерной инфраструктуры. Представить реестры актов проведения пробных топок | Заместитель главы администрации, начальник управления КС и КХ, управления образования администрации Варнавинского муниципального округа и управления культуры, спорта и социальной политики администрации Варнавинского муниципального округа, руководители коммунальных служб (по согласованию) | до 15.09.2026 до 01.10.2026 |  |
| 12 | Обеспечить выполнение запланированных объёмов работ по капитальному и текущему ремонтам объектов коммунальной инфраструктуры до 1 октября 2026 года | Заместитель главы администрации, начальник управления КС и КХ, управления образования администрации Варнавинского муниципального округа и управления культуры, спорта и социальной политики администрации Варнавинского муниципального округа, руководители коммунальных служб (по согласованию) | до 01.10.2026 |  |
| 13 | Предусмотреть в бюджете Варнавинского муниципального округа на 2026-2027 годы средства для оплаты топлива и коммунальных услуг в соответствии с установленными лимитами для организаций, финансируемых за счет средств бюджета Варнавинского муниципального округа и средства для проведения капитального ремонта муниципальных объектов | Руководители управления финансов администрации Варнавинского муниципального округа, управления образования администрации Варнавинского муниципального округа и управления культуры, спорта и социальной политики администрации Варнавинского муниципального округа, управления по работе с территориями и благоустройству | весь период |  |
| 14 | Обеспечить к началу отопительного сезона 2026-2027 годов погашение задолженности по оплате за энергоресурсы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, договорами, соглашениями и утверждёнными графиками | Руководители коммунальных служб (по согласованию), управления образования администрации Варнавинского муниципального округа и управления культуры, спорта и социальной политики администрации Варнавинского муниципального округа | до 01.10.2026 |  |
| 15 | Организовать комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности отопительных котельных, обслуживающих жилищный фонд, объекты с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения. Организовать обучение кочегаров (истопников и иных соответствующих специалистов) по программе пожарно-технического минимума | Заместитель главы администрации, начальник управления КС и КХ, управления образования администрации Варнавинского муниципального округа и управления культуры, спорта и социальной политики администрации Варнавинского муниципального округа, руководители коммунальных служб (по согласованию) | весь период |  |
| 16 | Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктами 9 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» | Руководители структурных подразделений администрации Варнавинского муниципального округа и подведомственных учреждений, теплоснабжающий организаций и потребителей тепловой энергии | в установленные комиссией сроки |  |
| 17 | Осуществить оценку обеспечения готовности теплоснабжающий организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов | Заместитель главы администрации, начальник управления КС и КХ , заместитель начальника управления КС и КХ, члены комиссии по оценке обеспечения готовности | до 01.11.2026 |  |
| 18 | Оформить акты оценки обеспечения готовности теплоснабжающий организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов | Начальник управления КС и КХ, заместитель начальника управления КС и ЖКХ администрации Варнавинского муниципального округа | до 10.09.2026 до 25.10.2026 |  |
| 19 | Выдать паспорта обеспечения готовности теплоснабжающий организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов | Начальник управления КС и КХ, заместитель начальника управления КС и ЖКХ администрации Варнавинского муниципального округа | до 15.09.2026 до 01.11.2026 |  |
| 20 | Завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов в отношении объектов жилищного фонда - в срок до 15 сентября 2026 года, в отношении объектов коммунального комплекса - в срок до 1 ноября 2026 года и объектов электроэнергетики - в срок до 15 ноября 2026 года | Заместитель главы администрации, начальник управления КС и КХ, управления образования администрации Варнавинского муниципального округа и управления культуры, спорта и социальной политики администрации Варнавинского муниципального округа, начальник управления по работе с территориями администрации Варнавинского муниципального округа, руководители жилищно-коммунальных служб, руководители организаций независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы, имеющим в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы и топливно-энергетического комплекса, инженерной инфраструктуры | до 15.09.2026 до 01.11.2026 до 15.11.2026 |  |
| 21 | Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального образования документы, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктами 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» | Начальник управления КС и КХ, заместитель начальника управления КС и КХ, администрации Варнавинского муниципального округа | в установленные комиссией сроки |  |
| 22 | Получить паспорт обеспечения готовности муниципального образования | Заместитель главы администрации, начальник управления КС и КХ , заместитель начальника управления КС и КХ администрации Варнавинского муниципального округа | до 20.11.2026 |  |
| 23 | Опубликовать сводную информацию о результатах оценки обеспечения готовности на официальном сайте администрации Варнавинского муниципального округа в сети «Интернет» | Заместитель главы администрации, начальник управления КС и КХ , заместитель начальника управления КС и КХ, отдела информационного обеспечения и технической защиты информации администрации Варнавинского муниципального округа | до 01.12.2026 |  |