Администрация Варнавинского муниципального округа

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.01.2025г.  										№ 49

Об утверждении муниципальной программы

"Комплексное развитие сельской территории

Варнавинского муниципального округа

Нижегородской области на 2026 -2030 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельской территории», руководствуясь Уставом Варнавинского муниципальногоокруга, с целью упорядочения программных мероприятий и объемов финансирования муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории Варнавинского муниципального округа Нижегородской области на 2026 - 2030» администрация Варнавинского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельской территории Варнавинского муниципального округа Нижегородской области на 2026 - 2030 годы» согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Варнавинского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления                                                      А.Г. Фролов

Приложение к постановлению

администрацииВарнавинского

муниципального округа

№ 49 от 27.01.2026_ г.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

Варнавинского муниципального округа Нижегородской областина 2026-2030 ГОДЫ»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской территорииВарнавинского муниципального округа Нижегородской области на 2026 – 2030 годы» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы | Администрация Варнавинского муниципального округа Нижегородской области |
| Разработчик программы | Администрация Варнавинского муниципального округа Нижегородской области |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Перечень подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) | - Создание и развитие инфраструктуры на территории Варнавинского муниципального округа в рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий»,а именно: а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений сооружений, в том числе с использование энергосберегающих технологий; в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; г) создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок; д) ремонтно – восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов; е) организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений; ж) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения; з) организация ливневых стоков; и) обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок; к) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; л) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников. |
| Цели муниципальной программы | Основные цели Программы: 1) улучшение условий жизнедеятельности на территории Варнавинского муниципального округа; 2) активизация участия граждан, проживающих на территории Варнавинского муниципального округа, в решении вопросов местного значения; 3) повышение престижности проживания в Варнавинском муниципальном округе. |
| Задачи муниципальной программы | 2.Задачами программы являются: 1) реализация общественно значимых проектов в интересах жителей Варнавинского муниципального округав рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий». 2) повышение роли физкультуры и спорта для предупреждения заболеваний, в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма. 3) Повышение уровня комплексного обустройства территории округа. |
| Целевые индикаторы программы | а) сохранение долинаселенияВарнавинского муниципального округа в общей численности населения. б) ввод в действие объектов социальной сферы: ввод в действие локальных водопроводов. ремонт автомобильных дорог общего пользования и т.д. в) реализация проектов в рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий». |
| Сроки и этапы реализации программы | 2026-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1,557152 млн. рублей, в том числе: за 2026 год – 1,557152 млн. рублей; за 2027 год – 0000000 млн. рублей; за 2028 год – 0000000 млн. рублей; за 2029 год – 0000000 млн. рублей; за 2030 год – 0000000 млн. рублей; - средства федерального бюджета – 0,00000 млн. рублей, в том числе: за 2026 год – 000000 млн. рублей; за 2027 год – 000000 млн. рублей; за 2028 год – 000000 млн. рублей; за 2029 год – 000000 млн. рублей; за 2030 год – 000000млн. рублей; - средства бюджета области – 1,053000 млн. рублей, в том числе: за 2026 год – 1,053000 млн. рублей; за 2027 год – 00000 млн. рублей; за 2028 год – 00000 млн. рублей; за 2029 год – 00000 млн. рублей; за 2030 год – 00000 млн. рублей; - средства бюджета Варнавинского муниципального округа– 0,400847 млн. рублей, в том числе: за 2026 год – 0,680789 млн. рублей; за 2027 год – 0000 млн. рублей; за 2028 год – 0000 млн. рублей; за 2029 год – 0000 млн. рублей; за 2030 год –0000 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – 0,103305 млн. рублей, в том числе: за 2026 год – 0,103305млн. рублей; за 2027 год – 000000 млн. рублей; за 2028 год – 000000 млн. рублей; за 2029 год – 000000 млн. рублей; за 2030 год – 000000 млн. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты программы | 1) улучшение демографической ситуации в Варнавинском муниципальном округе; 2) реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории округа; 3) повышение гражданской активности жителей округа; 4) увеличение численности населения Варнавинского муниципального округа, в связи с улучшением инфраструктуры и облика. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии Варнавинского муниципального округа

Общая площадь территорииВарнавинского муниципального округа составляет 252 300 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения – 16 171,5га.

Характеристика землепользования на территории Варнавинского муниципального округа приведена в таблице

Таблица 1

Характеристика землепользования на территории Варнавинского муниципального округа по состоянию на 01.01.2026г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Варнавинского муниципального округа | Га | 252 300 |  |
| 1.1 | - леса | Га | 212 345 |  |
| 1.2 | - водоемы | Га | 4 291 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку | га |  |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га |  |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 16 171,5 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 0 |  |
|  |  | % | 0 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 0 |  |
|  | - имеют в наличии пашни | га | 0 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 0 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 0 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 0 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 0 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 0 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 0 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 0 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 0 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 0 |  |

1.2. Население Варнавинского муниципального округа

Численность населенияВарнавинского муниципального округапо состоянию на 01.01.2026года составила 10473 человека, в том числе трудоспособного населения –7057 человек.

1.3. Газоснабжение

На 01.01.2026года Варнавинский муниципальный округ к системе сетевого газоснабжения не подключен.

1.4. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2026 года распределительная система водоснабжения Варнавинского муниципального округа включает в себя 103,6 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения Варнавинского муниципального округа обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет около 95 %.

На текущий момент более 70 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Около 91,1 % площади жилищного фонда в Варнавинском муниципальном округеподключены к водопроводным сетям.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2026 года вВарнавинском муниципальном округеимеются централизованные системы теплоснабжения. 3023 человека Варнавинского муниципального округа подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Уровень износа объектов теплоснабжения составляет около 65 %.

Центральной системой водоотведением(канализацией)Варнавинский муниципальный округ не обеспечен.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован ООО «Ситиматик».

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

1. Программа разработана для достижения следующих целей:

Основные цели Программы:

1) улучшение условий жизнедеятельности на территорииВарнавинского муниципального округа;

2) активизация участия граждан, проживающих на территории Варнавинского муниципального округа, в решении вопросов местного значения;

3) формирование позитивного отношения к развитию Варнавинского муниципального округа;

4) повышение престижности проживания в сельской местности.

2.Задачами программы являются:

1) сохранение и создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, социальной сфере на территории Варнавинского муниципального округа, повышение уровня занятости населения поселка;

2) реализация общественно значимых проектов в интересах жителей Варнавинского муниципального округав рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий».

3) стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах экономики выпускников высших учебных заведений, молодых специалистов;

4) повышение роли физкультуры и спорта для предупреждения заболеваний, в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

5) повышение уровня комплексного обустройства территории поселка.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

Реализация предусмотренных Муниципальной программой мероприятий будет способствовать созданию условий для комплексного развития Варнавинского муниципального округаи обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность по направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений сооружений, в том числе с использование энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

г) создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;

д) ремонтно – восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов;

е) организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений;

ж) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

з) организация ливневых стоков;

и) обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок;

к) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

л) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

В целом использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в Варнавинском муниципальном округебудет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест, повышению налогооблагаемой базы бюджета муниципального образования и обеспечению роста экономики в целом.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетаВарнавинского муниципального округа и источников дополнительного финансирования (федерального, регионального бюджетов, бюджета поселка, средствпредприятий, собственных средств населения).

Общий объем финансирования Программы составляет 1 557 152,54 млн. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 0000000 млн. рублей;

- средства бюджета области –1,053000 млн. рублей;

- средства бюджета Варнавинского муниципального округа– 0,400847 млн. рублей;

- средства внебюджетных источников – 0,103305 млн. рублей,

Объем финансирования Программы по годам:

в 2026 году объем финансирования Программы 1,557152 млн. рублей,

в том числе 0,400847 млн. рублей бюджетаВарнавинского муниципального округа;

в 2027 году объем финансирования Программы 0,000000млн. рублей, в том числе 0,000000 млн. рублей бюджета Варнавинского муниципального округа,

в 2028 году объем финансирования Программы 0,0000 млн. рублей, в том числе 0,0000 млн. рублей бюджетаВарнавинского муниципального округа;

в 2029 году объем финансирования Программы 0,0000 млн. рублей, в том числе 0,0000 млн. рублей бюджета Варнавинского муниципального округа;

в 2030 году объем финансирования Программы 0,0000 млн. рублей, в том числе 0,0000 млн. рублей бюджетаВарнавинского муниципального округа.

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Варнавинского муниципального округа, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Мероприятия по устойчивому развитию территории округа обеспечат:

1) реализация общественно значимых проектов в интересах жителей Варнавинского муниципального округав рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий».

2) повышение роли физкультуры и спорта для предупреждения заболеваний, в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

3) улучшение демографической ситуации на селе;

4) повышение гражданской активности жителейВарнавинского муниципального округа;

8) увеличение численности населения Варнавинского муниципального округа;

9) повышение привлекательности Варнавинского муниципального округа.

6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в Варнавинском муниципальном округе будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности для экономики поселения, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются обустройство поселений.

В совокупности указанные мероприятия направлены на изменения в качестве жизни, облегчение условий труда и быта населения поселка, повышении престижности  проживания в сельской местности и, наряду с другими мерами, на содействие улучшению демографической ситуации.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с использованием показателей выполнения программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выбрать правильное управленческое решение.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

Реализация мероприятий настоящей программы будет способствовать созданию фундаментальной основы повышения престижности проживания в сельской местности.

Приложение

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельской

территории Варнавинского муниципального округа

на 2026-2030»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие сельской территории Варнавинского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |  | 2030г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |
|  | Задача: активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельской территории Варнавинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство зоны отдыха на ул. Заречная р.п Варнавино Нижегородской области. 2 этап | Администрация Варнавинского муниципального округа | 2026 г. | Федеральный, областной, местный бюджеты и внебюджетные источники | 1557152, 54 | 1557154,54 | - | - | - |  | - |  | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельской территории |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 1557152,54 | 1557152,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1053000,0 | 1053000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 400847,54 | 400847.54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 103305,0 | 103305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |